한이음 ICT멘토링 프로젝트

온라인 미팅 회의록

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트명** | **미세먼지 데이터 수집 및 알림 시스템 구축** | | | |
| **회의 일시** | **2020.10.07 18:00~18:30** | | **회의 장소** | zoom |
| **참석자** | **멘토** | **임광수** | | |
| **멘티** | **강민상, 최규림, 최기웅** | | |
| **회의 안건** | 1. Spring 개발 환경 설정 및 DB 연동 2. rest API 설계 및 정의서 작성, postman을 통해 데이터 통신 송수신 확인 3. 새로운 Bluetooth 모듈 테스트 결과 보고 | | | |
| **회의 사진** | 사람, 실내, 모니터, 전자기기이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명  텍스트이(가) 표시된 사진  자동 생성된 설명 | | | |
| **활동내용**  **(회의내용)** | 1. Spring 개발 환경 설정 및 DB 연동   - RDS 보안그룹 재설정, DB쿼리 테스트   1. rest API 설계 및 정의서 작성, postman을 통해 데이터 통신 송수신 확인   - Spring 버전4 Update 방안 고려   1. 새로운 Bluetooth 모듈 테스트 결과 보고   - SPP 통신성공, 데이터 송신 성공 | | | |
| **향후계획** | - 안드로이드 내 http 통신코드 작성 및 JSON 데이터 수신 테스트  - Spring 버전 업데이트에 따른 REST API 활용한 개발 및 정의서 문서화  - 아두이노 안드로이드 데이터 수신 코드 작성 | | | |
| **기타사항** | - 출시시 저작권 등록비용 지원 가능 | | | |